Wisznice, dnia 30.06.2024 roku.

Komendant

Komisariatu Policji

w Wisznicach

podinspektor Hubert Makaruk

„ZAPOZNAŁEM SIĘ”

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PLANU DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁUŻBOWEGO NUMER 4

na okres od 01.07.2024 roku do 31.12.2024 roku.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

Na podstawie informacji własnej dzielnicowego gminy Wisznice oraz sygnałów od lokalnej społeczności wynika, że w miejscowości Wisznice przy ul. Fabrycznej skrzyżowanie z ulicą Rynek (trasa W-812) występuje zagrożenie dla ruchu pieszego mieszkańców z powodu braku wyznaczonego przejścia przez jezdnię.

2. Zakładany cel do osiągnięcia.

Podjęcie działań zmierzających do wykonania oznakowanego przejścia dla pieszych (znakiem informacyjnym D-6 oraz znakiem poziomym P-10) na ulicy Fabrycznej w Wisznicach w rejonie skrzyżowania  ul. Fabryczna i ul. Rynek.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Skierowanie wystąpienia do  Urzędu Gminy w Wisznicach o wykonanie przejścia dla pieszych na ulicy Fabrycznej– w terminie do 31.08.2024 roku.

- W ramach obchodu sprawdzenie postępu i zakończenia robót – termin wykonania powyższych prac do dnia 31.12.2024 roku.

- Kontrole w rejonie nowo powstałego przejścia dla pieszych przez dzielnicowego, pod kątem respektowania znaków drogowych – termin do 31.12.2024 roku.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań.

1.  Urząd Gminy w Wisznicach – umieszczenie informacji stronie internetowej urzędu.

5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.

- Umieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej – zakładka „Dzielnicowi Komisariatu Policji w Wisznicach”.

- Wywieszenie informacji dotyczących realizacji planu działania priorytetowego na stronie internetowej Urzędu Gminy i tablicy informacyjnej w miejscowości Wisznice.

aspirant sztabowy Sławomir Bajuk